PROJEKT  UMOWY

W dniu ............. 2007 roku w Poddêbicach pomiêdzy Gmin¹ Poddêbice

w imieniu której dzia³a

Piotr Sêczkowski - Burmistrz Poddêbic

zwan¹ dalej „Zamawiaj¹cym”

a

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

zwanym dalej „Wykonawc¹”

w wyniku wyboru ofert Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postêpowania o udzieleniu zamówienia publicznego, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówieñ publicznych /Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z póŸniejszymi zmianami.) w trybie przetargu nieograniczonego, zosta³a zawarta umowa nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

Zamawiaj¹cy dzia³aj¹c na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007r.

pomiêdzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzib¹ w P³ocku,

ul. Chemików 7 a Powiatem Poddêbickim i Gmin¹ Poddêbice powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastêpuj¹ce zadanie :

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parzêczewskiej, ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Poddêbicach”.

Szczegó³owy zakres robót objêtych niniejsz¹ umow¹ okreœlaj¹:

a) dokumentacja projektowa,

b) przedmiar robót wraz z kosztorysem,

c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót, dokumentacj¹ projektow¹, terenem budowy.

Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaæ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wspó³czesnej wiedzy  technicznej, normami technicznymi oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.

§ 2

Oferta Wykonawcy stanowi za³¹cznik do niniejszej umowy.

§ 3

Ustala siê nastêpuj¹ce terminy wykonania przedmiotu umowy:

a/ rozpoczêcie ...................... 2007r.

b/ zakoñczenie 30 listopada 2007r.

§ 4

W terminie do dnia rozpoczêcia wykonania przedmiotu umowy Zamawiaj¹cy przeka¿e protokolarnie Wykonawcy :

1/ dokumentacjê projektow¹

2/ pozwolenie na budowê

3/ teren budowy

-2-

§ 5.

1.Nadzór inwestorski bêdzie pe³niony  przez ........................................................................

Inspektor nadzoru dzia³a w granicach umocowania okreœlonego przepisami ustawy  Prawo

budowlane wraz z obowi¹zkiem dokonania rozliczeñ finansowych budowy.

2.Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie .............................................................

§ 6.

1. Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y:

1) umo¿liwienie Zamawiaj¹cemu w ka¿dym czasie przeprowadzenia kontroli

realizowanych  robót,

2) zabezpieczenie we w³asnym zakresie pomieszczeñ magazynowych dla swoich potrzeb

oraz pomieszczeñ socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

3) wywóz odpadów i œmieci powsta³ych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego

koszt,

4)przestrzeganie warunków BHP, p.po¿. podczas wykonywania robót,

5)wspó³praca z inspektorem nadzoru.

2.Wykonawca ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ za szkody wynik³e podczas

prowadzonych prac budowlanych.

§ 7.

1.Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaæ przedmiot umowy z materia³ów w³asnych 
   odpowiadaj¹cych,  co   do  jakoœci   wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i    
   stosowania  w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane).

2. Na ka¿de ¿¹danie Zamawiaj¹cego (inspektora nadzoru ) Wykonawca zobowi¹zany jest   
    okazaæ w stosunku do wskazanych materia³ów: certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 
    deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹.

§ 8.

1.Wykonawca zobowi¹zany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytu³u szkód, które  mog¹                 zaistnieæ w zwi¹zku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnoœci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegaj¹ w szczególnoœci:

a) roboty,  urz¹dzenia  oraz  wszelkie mienie zwi¹zane bezpoœrednio z wykonywaniem     
         robót od   ognia,  katastrofy  budowlanej,  huraganu,  powodzi,  deszczu nawalnego

i  innych  zdarzeñ  losowych,

b) odpowiedzialnoœæ cywilna za  szkody  i nastêpstwa nieszczêœliwych  wypadków     
         dotycz¹cych  pracowników  i  osób trzecich, a  powsta³ych z prowadzonymi robotami

budowlanymi, w tym tak¿e ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 9.

Po zakoñczeniu robót Wykonawca zobowi¹zany jest do uporz¹dkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiaj¹cemu w terminie okreœlonym w § 3.

§ 10.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ustalone w formie

rycza³tu w kwocie ...............................................................................................                                                            (s³ownie ............................................................................................................

- 3 -

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg obowi¹zuj¹cych stawek.

2. Zap³ata za przedmiot umowy nast¹pi po jego wykonaniu i odbiorze.

3. Zap³ata wynagrodzenia nast¹pi z rachunków:

a) PKN  ORLEN S.A w wysokoœci 75% kosztów zadania (brutto) co stanowi kwotê.........

s³ownie :....................................................................................................

z rachunku Nr...............................................................................................................

b) Powiatu Poddêbickiego w wysokoœci 12,5% kosztów zadania (brutto) co stanowi kwotê                    .        ................. s³ownie: .......................................................................................

z rachunku Nr ...........................................................................................................

c) Gminy Poddêbice w wysokoœci 12,5 % kosztów zadania (brutto) co stanowi kwotê

........................... s³ownie:.........................................................................................

z rachunku Nr .............................................................................................................

w terminie 30 dni od daty dorêczenia faktur dla ka¿dej jednostki finansuj¹cej w drodze

polecenia przelewu na konto Wykonawcy Nr ..............................................................

§ 11.

1.Wykonawca wniós³ zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy w wysokoœci ....... %

ceny ca³kowitej podanej przez Wykonawcê w ofercie tj.  ................................................

s³ownie ...................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy zosta³o wniesione w formie:

.....................................................................................................................................

3. Zwrot zabezpieczenia nast¹pi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania

przez Zamawiaj¹cego za nale¿ycie wykonane.

4.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeñ z tytu³u rêkojmi za wady lub gwarancji    
    jakoœci   bêdzie równa ........ % wysokoœci zabezpieczenia. Kwota ta podlega  zwrotowi w  
    ci¹gu 15 dni po up³ywie okresu rêkojmi za wady lub gwarancjê jakoœci.

§ 12.

1. Wykonawca   zg³osi   Zamawiaj¹cemu   termin   odbioru    ca³oœci   robót,  co  najmniej  na

7 dni  wczeœniej.

2. Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³.

3. Na dzieñ odbioru Wykonawca przygotuje niezbêdne œwiadectwa jakoœci, atesty aprobaty i   
    inne dokumenty wymagane do odbioru  koñcowego.

4. Je¿eli w toku czynnoœci odbioru zostan¹ stwierdzone wady, to Zamawiaj¹cemu przys³uguj¹

nastêpuj¹ce uprawnienia:

je¿eli wady nadaj¹ siê do usuniêcia, Zamawiaj¹cy odmówi odbioru do czasu usuniêcia

wad,

2) je¿eli wady nie nadaj¹ siê do usuniêcia to:

a) je¿eli nie umo¿liwiaj¹ one u¿ytkowania przedmiotu, zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiaj¹cy mo¿e obni¿yæ odpowiednio wynagrodzenie,

b)je¿eli wady uniemo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj¹cy   
          mo¿e odst¹piæ od umowy lub ¿¹daæ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 13.

1.Strony ustalaj¹, ¿e z tytu³u nie wykonania  lub nienale¿ytego wykonania   umowy s¹

zobowi¹zane do zap³aty kar umownych w nastêpuj¹cych wypadkach i  wysokoœciach:

- 4 -

1). Wykonawca p³aci Zamawiaj¹cemu kary umowne:

a/ za odst¹pienie od umowy przez Zamawiaj¹cego na skutek okolicznoœci za które   
              odpowiada Wykonawca w wysokoœci 10% wynagrodzenia umownego,

b/ za  zw³okê  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  w  wysokoœci  0,1  %    
               wynagrodzenia umownego za ka¿dy dzieñ zw³oki,

c/ za zw³okê  w  usuniêciu  wad  w wysokoœci 0,1% wynagrodzenia umownego licz¹c   
              od dnia wyznaczonego przez Zamawiaj¹cego na usuniêcie wad.

2). Zamawiaj¹cy    p³aci   Wykonawcy  karê   umown¹   za   odst¹pienie  od  umowy   na     
         skutek okolicznoœci, za które odpowiada Zamawiaj¹cy w wysokoœci 10%   
         wynagrodzenia umownego.

2. Nie  zastosowanie  siê  Wykonawcy  do  obowi¹zku  usuniêcia  wad  w  wyznaczonym

terminie spowoduje usuniêcie ich przez Zamawiaj¹cego na koszt i odpowiedzialnoœæ      
    Wykonawcy.

§ 14.

1. Strony postanawiaj¹ i¿ niezale¿nie od zakresu uprawnieñ jakie przys³uguj¹ Zamawiaj¹cemu wobec Wykonawcy z tytu³u rêkojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji w ramach której , zobowi¹zuje siê do usuniêcia wad stwierdzonych w okresie 14 dni od daty zawiadomienia go przez  Zamawiaj¹cego o ujawnionej wadzie, wzglêdnie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj¹cym, je¿eli usuniêcie wady w takim terminie bêdzie niemo¿liwe.

2. Termin gwarancji wynosi 36  miesiêcy licz¹c od daty odbioru koñcowego przedmiotu umowy.

§ 15.

1.Zmiana postanowieñ zawartej umowy mo¿e nast¹piæ za zgod¹ obu stron wyra¿on¹  na

piœmie pod rygorem niewa¿noœci takiej zmiany.

2.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowieñ zawartych w umowie w stosunku do 
   treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ¿e koniecznoœæ 
   wprowadzenia    takich zmian wynika z okolicznoœci, których nie mo¿na by³o przewidzieæ                       w chwili zawarcia   umowy lub zmiany te s¹ korzystne dla Zamawiaj¹cego.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówieñ publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczególne w³aœciwe do przedmiotu umowy.

§ 17.

Umowê niniejsz¹ sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

ZAMAWIAJ¥CY                                                                    WYKONAWCA